Somos responsables de realizar un presupuesto para Acme Rendezvous, Inx., que quiere un sistema de información web que les ayude a gestionar su negocio.

**Costes Directos**

*Costes de personal*

El coste de personal es el resultado de la suma del sueldo bruto y los costes sociales(cuota empresarial) el cual es un 28,30% según la legislación vigente para el año 2018.

En el proyecto participaran 1 Jefe de Proyecto con un sueldo bruto anual de 32.000€, 15.5€/h, y 5 Programadores Java con un sueldo bruto anual de 30.000€, 14.53€/h, cada uno.

El proyecto se prevé una carga de trabajo de 82 horas para los programadores java y 21 horas para el jefe de proyecto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perfil** | **Sueldo Bruto** | **Costes sociales empresa** |
| Jefe de Proyecto | 325,5€ | 92,12€ |
| Programadores Java | 1.191,46€ | 337,19€ |
| SUBTOTAL | 1.516,96€ | 429,31€ |

*Otros costes directos*

Los informes de control de calidad pueden repercutir un aumento de horas de trabajo previstas en algunas tareas por lo que aplica un 10% sobre el sueldo bruto total para cubrir estos costes, siendo en total 151,69€

Resumen de costes directos:

|  |  |
| --- | --- |
| Salarios brutos | 1.516,96€ |
| Costes sociales | 429,31€ |
| Otros costes directos | 151,69€ |
| **TOTAL COSTES DIRECTOS** | **2.097,96€** |

**Costes Indirectos**

*Amortizaciones*

El coste total de todos los portátiles que se adquirieron asciende a 4370€ los cuales

la Agencia Tributaria, el coeficiente lineal máximo aplicable a los equipos para procesos de información es del 25% anual, con un máximo de 8 años. En este caso, consideramos el período mínimo de 4 años, ya que la empresa necesitará una actualización de equipos

frecuente al dedicar los equipos a una tarea intensiva como es el desarrollo.

Usaremos la formula (100 \* *W* \* *C* ) / (N \* 1980), para poder calcular la amortización en cuestión de horas, siendo W el número de horas en que se ha trabajado usando cada portátil, C el costo total de portátiles y N el número de años en que se amortizaran los portátiles.

Se calcula que se trabajara con los portátiles durante 12 horas por cada portátil.

(100\*12\*4370)/(4\*1980)=662,12€

*Otros costes indirectos*

Para los costes indirectos generados por el trabajo personal del proyecto y necesidades básicas será de unos 155€

Resumen costes indirectos:

|  |  |
| --- | --- |
| Amortizaciones | 662,12€ |
| Otros costes indirectos | 155€ |
| **TOTAL COSTES INDIRECTOS** | **817,12€** |

**Beneficios**

De acuerdo a la experiencia del equipo en este tipo de proyectos y alta competencia en desarrollo de sistema de información web se decide aplicar un 25% beneficio sobre los costes directos e indirectos del proyecto, es decir, 728,77€

**Resumen Final**

|  |  |
| --- | --- |
| **Concepto** | **Cantidad** |
| Costes directos | 2.097,96€ |
| Costes indirectos | 817,12€ |
| Beneficio | 728,77€ |
| Total sin impuestos | 3.643,85 |
| IVA | 765,21 |
| **TOTAL** | **4.409,06€** |